Gmina Kolno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane o wartości poniżej 5 186 000 euro

„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”

Kolno, 15 grudnia 2014r.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kolno; Kolno 33; 11-311 Kolno; woj. warmińsko - mazurskie

NIP 739-38-41-578; REGON 510743172

tel./fax. (89) 716 32 26, 89 716 32 67

strona internetowa:  http://bip-kolno.sprint.com.pl

e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania – 730 – 1530

Postępowanie oznaczone jest jako: BGK.271.1.2014

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego.

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych.

3.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Użyte w dalszej treści skróty SIWZ oznaczają Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skrót PZP – ustawę Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”

Zamówienie niniejsze zostanie sfinansowane w części ze środków otrzymanych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania, postępowanie przetargowe zostanie unieważnione.

Sprecyzowane ilości w/w robót przedstawiono w załączonej dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji wraz z pomiarem powykonawczym w cenie oferty. Prace należy wykonać zgodnie z decyzjami zatwierdzającymi dokumentację projektową oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-  budowa sieci wodociągowej z rur SDR 17,  Ø 110 PE-L = 2298,5 m ;

-  budowa przyłączy wodociągowych do istniejących budynków z PE  SDR 11, Ø 40, szt. 9, L = 176,30 m;

-  hydranty pożarowe naziemne o śr. 80 mm kpl. - 2;

Zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu Zamówienia.

Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, należy przyjąć, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej  w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Polisa powinna opiewać na 100% wartości Kontraktu.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty.

Kod CPV

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.04.2015r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek  ich posiadania.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia- nie spełnia. (zał. Nr 4)

2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymaga się, aby Wykonawca udokumentował wykonanie min. 1 roboty budowlanej w zakresie budowy sieci wodociągowej / kanalizacyjnej - każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Zamawiający informuje, że Wykonawca, w miejsce poświadczeń o których wyżej mowa, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  z 2013 r., poz. 231). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej  wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.                                                                                                               Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. (zał. Nr 4 oraz zał. Nr 6)

3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2013r.,poz. 1409, z późn. zm.):

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (zał. Nr 4 i Nr 4a).

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia- nie spełnia.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca dołączy oświadczenie, że jest w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia oraz dołączy opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zał. Nr 4).

Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły: spełnia - nie spełnia. ( zał. Nr 4 oraz opłacona polisa)

Dysponowanie zasobami innych podmiotów.

Wykonawca, na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, z podaniem ceny za całość przedmiotu zamówienia, wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego - zał. Nr 1

2) Kosztorys ofertowy (szczegółowy) - z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót - zał. Nr 2

3) Umowa (parafowana każda strona wzoru umowy) – zał. Nr 3

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 – zał. Nr 4

5) Oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - zał. Nr 4 i 4a),

6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  art. 24 ust.1 i 2 – zał. Nr 5.

7) Wykaz robót budowlanych – zał. Nr 6

8) Podwykonawcy – zał. Nr 7

9) Opłacona polisa,

10) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

11) Potwierdzenie wniesienia wadium,

12) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części VI SIWZ min.:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. Nr 8 lub Nr 9

Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy- zamawiający żąda, następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  art. 24 ust.1 i 2,

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Inne dokumenty: W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

- Dokumenty w niniejszym postępowaniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt a) Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy PZP). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Natomiast  warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, mogą być spełnione przez wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia łącznie.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę (ustanowionego pełnomocnika)  lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.  Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.  Zamawiający nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko – mazurskie; lub faksem na nr +48 89 716 32 26  z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń                            i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.  Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 5 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Kazimierz Górka - tel. 89 716 39 13, tel./fax. 89 716 32 26, w godzinach pracy zamawiającego tj. 730- 1530.

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest: Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta – Agnieszka Jeziorek lub Wójt Gminy – Henryk Duda, tel. 89 716 32 26, 89 716 32 67, fax. 89 716 32 26, w godz. pracy zamawiającego tj. 730- 1530.

8. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej-                                   http://bip-kolno.sprint.com.pl.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

9. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)	Wprowadzone w ten sposób  zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej - http://bip-kolno.sprint.com.pl

3)	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający  przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

6)	Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - http://bip-kolno.sprint.com.pl.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 8.000 zł        (słownie: osiem tysięcy złotych)

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z następujących form:

1) w pieniądzu -  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS SZCZYTNO O/BISKUPIEC 53 8838 1031 2006 0300 0895 0006

– z adnotacją: „Wadium – Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,   z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

3. Termin wniesienia wadium w każdej formie: do dnia 08.01.2015r. do godz. 1000.

4. Za skutecznie wniesione wadium w formie pieniądza uważa się wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego (data uznania rachunku Zamawiającego – tj. wpłata jest zaksięgowana na rachunku Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy przekazać Zamawiającemu w osobnej kopercie – pok. nr 3 – Sekretariat Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została      wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. Termin związania ofertą: – Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Przygotowanie oferty:

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o  treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być sporządzona w języku polskim,

b) musi być złożona na piśmie,

c) musi być czytelna,

d) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,

4) wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez wykonawcę,

5)  treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów  do SIWZ,

6) jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę wraz z załącznikami działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie),

7) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

8)  dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym  przez wykonawcę.

9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

10) Nie ujawnia się informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a także by były spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek kartki.  Zaleca się, aby podpisy i parafki wykonywane były atramentem w kolorze niebieskim.

13) Zaleca się by Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

2. Sposób zaadresowania oferty

1) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu),                          w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy Gmina Kolno Kolno 33 11-311 Kolno woj. warmińsko - mazurskie O F E R T A przetarg nieograniczony „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 08.01.2015r. godz. 1010

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko – mazurskie,  (sekretariat – pok. nr 3, parter) nie później niż do dnia 08.01.2015r. do godziny 1000.                                                   Godziny pracy sekretariatu urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

1)  Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko – mazurskie, pokój nr 11,  I piętro,  w dniu 08.01.2015r. o godzinie 1010.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                                                                          4) Otwarcie ofert jest jawne.                                                                                                                                  5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofercie.

6) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wynagrodzenie ustalone w drodze przetargu jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

1) W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania prac budowlanych opisanych w dziale III niniejszej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz koszty wszelkich działań mających na celu realizację zadania zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

Cena winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla prawidłowego wykonania zamówienia: cenę materiałów wraz z kosztami zakupu, robociznę, pracę sprzętu, koszty pośrednie, zysk oraz pozostałe koszty określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, oznakowania robót, ubezpieczenia budowy, itp.

2) zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa         poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie   ubezpieczeniowej.  Uwaga! Polisa powinna opiewać na 100% wartości umowy,

2. Wykonawca w wycenie wartości wynagrodzenia ujmie również roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej SIWZ, lecz są ważne i niezbędne do poprawnego funkcjonowania, stabilności działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania instalacji itp..

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

4.   Cena brutto za całość zamówienia jest ceną (wynagrodzeniem) kosztorysową Wykonawcy.

5.   Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

6.   Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

7. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową, na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, kosztorysu powykonawczego i wystawionej przez Wykonawcę faktury (rachunku) końcowej VAT.

8.Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

9. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego

postępowania,

2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

− cena - 90%,

− termin - 10%;

3. Zamawiający przydzieli każdej badanej nieodrzuconej ofercie:

1) w kryterium „cena” odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób: wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

Cn

P = ------------------ x 90

Cofb

Objaśnienia:

P – ilość punktów za kryterium „cena”

Cn - cena brutto oferty najniższej

Cofb - cena brutto oferty badanej oferty

2)  w kryterium „termin” liczbę punktów od 0 do 10 odpowiednio po 0,5 punktu za każdy dzień skrócenia terminu realizacji zamówienia (maksymalnie do 20 dni), ale nie więcej niż 10 punktów.

3.Oferta, która przedstawia najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane za pośrednictwem faksu albo w terminie nie krótszym niż  10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie  żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę podmiotów, o których mowa wyżej, powinna zawierać m.in.:

- określenie celu gospodarczego,

- oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację  na   zewnątrz (pełnomocnika),

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż   okres  realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi),

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip-kolno.sprint.com.pl.

8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

10. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy,  w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

11. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

12. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego ofertę wybrano wniesie, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, w jednej z form:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  BS SZCZYTNO O/BISKUPIEC  53 8838 1031 2006 0300 0895 0006 – z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”.

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,                                                                      3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze żądanie zamawiającego.

3.Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione na wniosek Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dnia  podpisania  protokołu końcowego i uznania robót za należycie wykonane,

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

4. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

6. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik Nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

2. W celu akceptacji warunków umowy określonych w załączonym projekcie, należy parafować każdą stronę projektu umowy i dołączyć ja do oferty. Parafowanie wzoru umowy oznaczać będzie gotowość do jej zawarcia.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji gdy wprowadzenie tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

4. Możliwość zmiany umowy może nastąpić w przypadku :

- Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na:

- wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

- zaistniałe warunki terenowe, geologiczne, archeologiczne, wodne - utrudniające wykonanie umowy, znalezienie niewybuchów lub niewypałów,

- niezawinione przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

- wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę) - termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

- kolizje wykonywanej inwestycji z innymi inwestycjami,

- wstrzymanie robót z powodu okoliczności zaistniałych po stronie zmawiającego,

- opóźnienie w wykonaniu innych zadań prowadzonych przez zamawiającego w ramach tej samej inwestycji, które wstrzymują wykonanie przedmiotowego zadania,

- opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych aktów (decyzji, pozwoleń itp.),

- wystąpienie siły wyższej,

- wykrycia wady projektu budowlanego, której wykrycie było niemożliwe pomimo dołożenia należytej staranności przy sprawdzaniu dokumentacji projektowej,

- Zmniejszenie ilości zamówienia - wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowego, zmiany terminu kolejności wykonania poszczególnych zakresów rzeczowych.

- Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu ograniczenia zamówienia, lub ograniczenia czy zmniejszenia dofinansowania ze względu na interes publiczny, co nie było do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

- Zmiana VAT lub stawek celnych.

- Zmiana prawa mająca wpływ na termin lub zakres zamówienia.

5. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy:

- zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

- zmiany w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:

- rezygnacji lub zmiany podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

- zmiany kluczowego personelu Zamawiającego i Wykonawcy z powodu:

a) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych     dotyczących  kierownika budowy,  kierowników robót lub inspektora nadzoru,

b)  zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- zmiany kierownika budowy – nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy,

- zmiany dokumentacji ze względu na postęp technologiczny,

- zmiany prawa mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia,

- zmian technicznych ze względu na niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie.

3. Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

6. Warunki dokonania wprowadzenia zmian umowy

a) inicjowana zmiana nastąpi na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,                                                   b) dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego,                                                                                          c) uzasadniona zmiana prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  zapewnienie optymalnych  parametrów technicznych i jakościowych robót,

d) forma pisemna w postaci aneksu pod rygorem nieważności umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa a art. 154 pkt. 5 ustawy.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.- Odwołanie wnosi się zgodnie z art. 180 i 182 ustawy.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Zamawiający przekaże Kopię odwołania wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy.

9. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29. ust. 4 ustawy PZP

Nie dotyczy.

XX. Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, musi nastąpić  przez określenie rodzaju i zakresu powierzonych prac. W przypadku braku takiego wskazania poczytywać się będzie, iż wykonawca  wykona zamówienie samodzielnie.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedłożyć zamawiającemu projekt umowy zawarty z podwykonawcą zawierającą w szczególności:

  - zakres robót powierzonych podwykonawcy,

  - kwotę wynagrodzenia za roboty,

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

  - warunki płatności zgodnie z art.  143b ust. 2 ustawy,

  - postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

  - odpowiedzialność za wady z terminem nie krótszym od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - Wykonawca przekłada Zamawiającemu umowę o podwykonawcach w terminie 7 dni od jej zawarcia zgodnie z art. 143 b ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia        Wykonawcy  jest:

a) przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dołączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury, wystawionej przez Podwykonawcę oraz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy protokółu bezusterkowego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót,

b) lub przedstawienie Zamawiającemu upoważnienia uprawniającego Zamawiającego do zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy z dyspozycją przekazania tego wynagrodzenia (wskazując dokładnie kwotę, nr rachunku).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które  wykonuje przy pomocy podwykonawców.

XXI. Gwarancja

Na dostarczone urządzenia, użyte materiały i wykonane w ramach realizacji umowy roboty budowlane wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót (z wyjątkiem gwarancji na urządzenia, których okres gwarancji powinien być zgodny z gwarancją producenta).

XXII. Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87   ust. 2 pkt 3 ustawy ;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia    lub   nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt  3 ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden  wniosek o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2 . Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego,

c) demontaż obiektów tymczasowych,

d) uporządkowanie terenu,

e) geodezyjne pomiary powykonawcze.

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

5. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7. Wymagania dotyczące  Gwarancji - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót.

Termin gwarancji biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego całości robót.

Wymagany termin usunięcia usterek w okresie gwarancji ustala się na 7 dni od dnia ich zgłoszenia wykonawcy.

XXIV. Postanowienia końcowe

1. Oględziny miejsca robót - Oferent, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy na wykonanie zamawianych robót. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11, w godz. 730-1530. Koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent.

2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

5. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie.

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej .

7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Załączniki - Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1)  Formularz ofertowy - zał. Nr 1

2) Kosztorys ofertowy (szczegółowy) – zał. Nr 2,

3) Umowa (parafowana każda strona projektu umowy) – zał. Nr 3

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 – zał. Nr 4

5) Oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - zał. Nr 4a,

6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  art. 24 ust.1 i 2 – zał. Nr 5.

7) Wykaz robót budowlanych – zał. Nr 6

8) Podwykonawcy – zał. Nr 7

9) Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. Nr 8

10) Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 9

11) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (do pobrania w formie elektronicznej)

Sporządził: .............................................

ZATWIERDZAM

.................................................

(data i podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

………………………….

miejscowość i data

Wykonawca:

………………………….…………..…….

(nazwa, adres, kontakt)

Gmina Kolno

Kolno 33

11-311 Kolno

woj. warmińsko – mazurskie

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składam ofertę:

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę kosztorysową:

| CENA BRUTTO | ...........................................................................złotych (słownie: .................................................................) |
| --- | --- |
| CENA NETTO | ...........................................................................złotych (słownie: ............................................................) |
| VAT w wys. ......... % | ...........................................................................złotych (słownie: ............................................................) |

| SKRÓCONY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA | ………………………………………ilość dni |
| --- | --- |

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2015r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na warunkach w niej zawartych.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

wzór

U M O W A

zawarta w dniu ………………….. w Kolnie pomiędzy Gminą Kolno posiadającą swoją siedzibę w miejscowości  Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko – mazurskie,

NIP 739-38-41-578, REGON 510 743 172,

reprezentowaną przez  Henryka Dudę - Wójta Gminy Kolno,

przy kontrasygnacie Iwony Brzuśkiewicz - Skarbnika Gminy Kolno,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………….………………………………….

z siedzibą w ......................................................

NIP ......................... REGON .............................,

reprezentowaną/ym  przez ................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp.

§ 2.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”.

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz  ofertą  Wykonawcy  z  dnia  ......................

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 3.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: Kazimierz Górka

po stronie Wykonawcy: .................................................

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości …………………………… złotych brutto (słownie złotych:……………………………………………………………………….).

§ 5.

          - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową, na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, kosztorysem powykonawczym i wystawionej przez Wykonawcę faktury (rachunku) końcowej VAT.

          - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu ) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku za wykonane i potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zamówienie oraz kosztorysem powykonawczym.

          - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

          - Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem  przedstawienia przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z dowodu musi wynikać, że zapłata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom została dokonana z tytułu umowy o podwykonawstwo do zamówienia publicznego o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 6.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Protokolarne przekazanie placów budowy do dnia ..................

1.2. Rozpoczęcie robót w dniu  ......................

1.3. Zakończenie robót do dnia ......................

§ 7.

Zamawiający zapewni odpłatnie źródło poboru wody.

§ 8.

- W związku z realizacją zadania Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania zadania przed dostępem osób trzecich (w szczególności dzieci) oraz będzie wykonywał wszystkie  prace z zachowaniem szczególnych środków BHP i  P-poż.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie …………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie polisy potwierdzającej zawarcie umowy lub umów, o których mowa w ust.1.

- W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

§ 10.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

§ 11.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy  Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  - w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

  - Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, na Materiały użyte do wykonania Umowy.

  - Zamawiający może wydać polecenia zobowiązujące Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

§ 12.

    - Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej umowie. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac.

    - Wykonawca w terminie 2 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je w wykonanych pracach będących przedmiotem niniejszej umowy.

    - Odbioru prac w imieniu Zamawiającego dokona Kazimierz Górka.

    - Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

    - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

    - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w § 4 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………………..…..zł, słownie:…………………………………………………………………………………………

3. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie .................................................................

4. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz Gminy Kolno.

5. Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie na wniosek Wykonawcy zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu do 30 dni od podpisania protokołu końcowego i uznania robót za należycie wykonane,

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu do 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 6, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli jest to niemożliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 14.

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36-cio miesięcznej gwarancji od dnia odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Niezależnie od gwarancji wykonane roboty objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi.

Na użyte materiały zostanie udzielona gwarancja producenta. Pisemna gwarancja udzielona zostanie po zakończeniu robót.

3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją:

Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy  tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia, zgłoszenie dokonane zostanie drogą telefoniczną, faxem lub pisemnie, wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 4, i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż punktach 4-6 terminów usunięcia wad.

8. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o którym wyżej mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii Wykonawcy.

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

10. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 15.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w zakończeniu robót oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu zakończenia robót lub terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

c) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub  projektu jej zmiany, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego,

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

f) jeżeli Wykonawca nie zastosuje się w terminie 15 dni roboczych do wydanych  poleceń, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie poleceń;

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

3. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia następujących okoliczności:

1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

8. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy roboty przerwane.

§ 16.

1. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane przez:

1) osobiście przez Wykonawcę:

a) ……………………………………….

2) za pomocą podwykonawców:

a) ………………………………………

2. Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego wyrażonej zgodnie z art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego.

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten nie może być jednak krótszy niż 3 dni.

5. Zgodnie z art. 143d ustawy PZP Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - projekt umowy zawarty z podwykonawcą zawierającą w szczególności:

  - zakres robót powierzonych podwykonawcy,

  - kwotę wynagrodzenia za roboty,

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

  - warunki płatności zgodnie z art.  143b ust. 2 ustawy,

  - postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

  - odpowiedzialność za wady z terminem nie krótszym od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - Wykonawca przekłada Zamawiającemu umowę o podwykonawcach w terminie 7 dni od jej zawarcia zgodnie z art. 143 b ustawy), a także projekt jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy lub usługi, oraz ich zmiany;

6. W terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy, Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

8.  Zamawiający może nałożyć kary umowne, z tytułu:

a)    braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia,

b)    nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia,

c)    nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia,

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej zgodnie z art. 143b ust. 2 ustawy PZP.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 17.

1. Możliwość zmiany umowy może nastąpić w przypadku :                                                            1)Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na:

a) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

b) zaistniałe warunki terenowe, geologiczne, archeologiczne, wodne - utrudniające wykonanie umowy, znalezienie niewybuchów lub niewypałów,

c) niezawinione przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

d) wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę) - termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

e) kolizje wykonywanej inwestycji z innymi inwestycjami,

f) wstrzymanie robót z powodu okoliczności zaistniałych po stronie zmawiającego,

g) opóźnienie w wykonaniu innych zadań prowadzonych przez zamawiającego w ramach tej samej inwestycji, które wstrzymują wykonanie przedmiotowego zadania,

h) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych aktów (decyzji, pozwoleń itp.),

i) wystąpienie siły wyższej,

j) wykrycia wady projektu budowlanego, której wykrycie było niemożliwe pomimo dołożenia należytej staranności przy sprawdzaniu dokumentacji projektowej,

2) Zmniejszenie ilości zamówienia - wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie.

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowego, zmiany terminu kolejności wykonania poszczególnych zakresów rzeczowych.

4) Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu ograniczenia zamówienia, lub ograniczenia czy zmniejszenia dofinansowania ze względu na interes publiczny, co nie było do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

5) Zmiana VAT lub stawek celnych.

6) Zmiana prawa mająca wpływ na termin lub zakres zamówienia.

2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy:

1) zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

2) zmiany w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:

a) rezygnacji lub zmiany podwykonawcy,

b) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

3) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego i Wykonawcy z powodu:

a) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych     dotyczących  kierownika budowy,  kierowników robót lub inspektora nadzoru,

b)  zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

c) zmiany kierownika budowy – nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy,

d) zmiany dokumentacji ze względu na postęp technologiczny,

e) zmiany prawa mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia,

f) zmian technicznych ze względu na niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie.

4) przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

3. Warunki dokonania wprowadzenia zmian umowy

a) inicjowana zmiana nastąpi na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,                                                   b) dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego,                                                                                          c) uzasadniona zmiana prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  zapewnienie optymalnych  parametrów technicznych i jakościowych robót,

d) forma pisemna w postaci aneksu pod rygorem nieważności umowy.

§18.

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wskazanych polach eksploatacji. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2  może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 19.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w  razie  nie  dojścia przez strony do porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu  cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), akty wykonawcze oraz inne przepisy prawa właściwe dla stosunku prawnego regulowanego umową.

- Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

Załącznik nr 1 - …………………………………………………………………………………………..……

Załącznik nr 2 - …………..…………………………………………………………………………………….

Zamawiający 							 Wykonawca

............................................					.......................................................

Zał. nr 4 do SIWZ

...............................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………..……..

(nazwa, adres, kontakt)

# O Ś W I A D C Z E N I E

# art. 22 ust. 1

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego „„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”  oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r.-  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj. spełniam warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zał. Nr 4a do SIWZ

...........................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………..……..

(nazwa, adres, kontakt)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

oraz

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pt. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

| Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędne dla wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (należy wpisać TAK lub NIE*) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby z uprawnieniami jak  wskazano wyżej, na okres korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia.

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zał. nr 5 do SIWZ

...............................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………..……..

(nazwa, adres, kontakt)

O Ś W I A D C Z E N I E

art. 24 ust. 1 i 2

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.-  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zał. Nr 6 do SIWZ

...............................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………..……..

(nazwa, adres, kontakt)

WYKAZ  WYKONANYCH   ROBÓT   BUDOWLANYCH

Oświadczam/y, że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| Nazwa zadania opis/rodzaj prac | Całkowita wartość brutto (zł) | Data rozpoczęcia/ zakończenia | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- |

w załączeniu dowody1), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1)  Stosownie do postanowień §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami tymi są:

          - Poświadczenie

          - Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zał. nr 7 do SIWZ

..........................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………..……..

(nazwa, adres, kontakt)

Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć

do wykonania Podwykonawcom

| Lp. | Nazwa i adres Podwykonawcy | Zakres czynności/ prac powierzonych do wykonania |
| --- | --- | --- |

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik  nr 8 do SIWZ

...............................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………………..………

(nazwa, adres, kontakt)

LISTA PODMIOTÓW

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry” działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w treści art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), oraz składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

1.   …………………………………

2.   ………………………………….

3.   ………………………………….

4.   ………………………………….

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik  nr 9 do SIWZ

...............................................................

(miejscowość i data)

Wykonawca:

……………………………………..……..

(nazwa, adres, kontakt)

INFORMACJA

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry”  działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), , informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w treści art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

........................................................................................

Podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy